资源县2020年革命老区转移支付资金
绩效自评报告

一、转移支付资金管理情况

2021年自治区总共下达我县革命老区转移支付资金1457万元，批复我县建设7个项目总投资2162万元。其中两个跨年度项目总投资1277万元，安排革命老区资金610万元。截至2021年12月31日，中峰镇新村“生态乡村”示范点建设、中峰镇新村供水排污建设、两水苗族乡文化广场给排水工程3个项目已完工结算并拨付全部工程款；瓜里乡正江岭至白水村龙西岩道路建设和两水苗族乡文化活动中心项目两个项目已完工，正在做结算评审，待结算后付款；资源县资源镇中心完小女生宿舍楼和国家长征文化公园资源县党员群众初心教育馆两个跨年度项目完成当年计划工程量，正在建设当中。截至2021年12月31日，完成投资1769万元，完成进度为81.8%，拨付革命老区转移支付资金540万元，支出进度为37.06%。
绩效评价指标自评分析

1、制度机制建设方面（满分9分）：2021年按上级管理办法相应制定县本级管理办法；项目申报通过政府集体决策；项目调整及时上报桂林市财政局批准；财政部门加强项目的监督检查和绩效评价。自评分9分。

2、项目管理方面（满分15分）：项申报和落实及时。收到上级下达指标后及时向政府和上级财政部门申报项目并做好绩效目标；收到批复后15日之内落实到主管部门。并进行全程监管。自评分15分。

3、资金管理方面（满分16分）：资金严格按管理办法及合同约定及时拨付到项单位，全年支出进度为37.06%，自评分13分。

4、项目产出方面（满分30分）：项目投资按计划投资额进行，全部项目完成计划工程量，完工项目验收合格。5个基础设施建设类项目完成建设工作量均达到80%以上，两个跨年度项目完成当年计划工程量。自评分30分。

6、执行效果方面（满分30分）：项目投入基本达到预期目标，项目后续维护运转投入得到保障，群众满意度达到目标设定值。自评分30分。
自评分总分为97分。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、项目申报方面，在收到上级下达资金额度后，及时向政府报告，由政府集体决定项目，再由项目主管部门及时上报项目申请到财政局，财政局再统一上报市财政局。

2、各项目主管部门做好项目前期工作，加快工程进度。

3、收到上级批复后及时下达资金到项目主管部门。同时加强资金监管，按工程进度拨付资金，项目验收后及时支付资金。

（二）存在问题。

1、项目前期工作未提前做好，项目进度偏慢。

2、项目预算不够精准，施工过程中通过财政评审有些项目超支，有的项目有结余。
（三）改进措施及对自治区建议。

1、由于革命老区所在的县市大都是经济发展较为落后，财政相对困难，建议加大革命老区转移支付资金的投入。

2、建议革命老区转移支付资金的分配向经济发展落后的贫困县倾斜度。


资源县财政局


2022年3月7日

PAGE  
2

