附件 1

截至 2023 年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规 模（万 元） | 发行时 间（年/ 月/日） | 债券利 率（%） | 债券期限 （年） | 项目名称 | 项 目 所 在 地 区 | 项目总投资 |  |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： 债券资 金安排 | 小计 |  | 其中： 债券资 金安排 |  |  |
| 505001资源县水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 100 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 桂林市资源县梅溪镇梅溪水厂维修改造工程 | 资源县 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 建设进度达到50% |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年 6 月底前公开，本次反映 2022-2023 年末一 般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

附件 3

截至 2023 年末发行的新增政府一般债券 资金收支情况表

单位：万元

| 序号 | 截至 2023 年末新增一般债券 资金收入 |  | 截至 2023 年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 100 |  | 0 |
| 1 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 100 | 213 农林水支出 | 0 |